Sprint 1 – Data & Walk-Forward Split

Mục tiêu

- Chia dữ liệu 1 năm train – 3 tháng test rolling

- Không leak tương lai

Deliverable

- split_walk_forward(df) -> List[(train_df, test_df)]

Test

- Unit test: số window, biên thời gian

- Assert: test luôn > train theo timestamp

Sprint 2 – Feature Processing Service

Mục tiêu

- Chuẩn hóa input → vector state

- Không phụ thuộc số dòng

Deliverable

- Processor.fit(train_df)

- Processor.transform(df)

Test

- Shape state cố định

- Input khác kích thước vẫn chạy

Sprint 3 – Trading Environment

Mục tiêu

- Gym env chuẩn

- 1 timeframe

- Có transaction cost

Deliverable

- TradingEnv(profile)

- Reward theo profile (safe/balanced/aggressive)

Test

- Step không crash

- Random agent → reward ≠ NaN

- Trade nhiều → reward giảm (do cost)

Sprint 4 – DRL Agent

Mục tiêu

- PPO agent

- Action: buy / sell / hold

Deliverable

- agent.act(state)

- agent.learn()

Test

- Train 1 window ngắn

- Reward trung bình > random

Sprint 5 – Rolling Training Loop

Mục tiêu

- Train liên tục qua các window

- Không reset policy

Deliverable

- train_rolling(windows)

Test

- Reward window sau ≥ window trước (trend)

- Không explode / collapse policy

Sprint 6 – Evaluation Metrics Service

Mục tiêu

- Tính:

  - Stability

  - Volatility

  - CAGR / Profit

  - Max Drawdown

Deliverable

- evaluate(trades) -> metrics

Test

- Metric khớp trade giả lập

- Profile chọn đúng tiêu chí (eval)

Sprint 7 – Model Selection & Registry

Mục tiêu

- Lưu checkpoint theo profile

- Chọn model tốt nhất theo nhóm

Deliverable

- select_model(models, profile)

- load_model(model_id)

Test

- Safe ≠ Aggressive model

- Load lại cho kết quả giống

Sprint 8 – Final Full-Data Test

Mục tiêu

- Chạy inference 100% dữ liệu

- Không train thêm

Deliverable

- Final report + equity curve

- Recommand output

Test

- Không dùng gradient

- Output đúng schema

Sprint 9 – Recommendation Service

Mục tiêu

- Sinh:

Recommand(timestamp, timeframe, vol, label)

Test

- Batch input bất kỳ size

- Vol & label hợp lệ