service/

- Excution/... (chứa code tổng thể quá trình)

- DRL_Signal/... (chứa code drl cho sign, đầu ra phục vụ excution)

- DRL_Vol/... (chứa code drl cho vol, đầu ra phục vụ excution)

- Re_Learning/... (nhận đánh giá, đánh giá từng drl, quá trình huấn luyện lại drl) - Model/ (lưu trữ các model được tạo ra từ drl)

usecase/ (gọi các hàm trong service, điều phối và ra kết quả cuối)

kết quả kì vọng từ usecase

class Recommand:

timestamp: datetime

timeframe: str

vol: float #%

label: str #buy / sell / hold

GIAI ĐOẠN 1 — KHUNG KIẾN TRÚC (FOUNDATION)

Mục tiêu: hệ thống chạy end-to-end không DRL.

Việc cần làm

- Tạo cấu trúc thư mục đúng design

- Chuẩn hoá interface giữa các service

Deliverable

class Recommand:

timestamp: datetime

timeframe: str

vol: float

label: str

- ExecutionService.run(state) → Recommand

- Signal + Vol = rule-based stub

👉 Kết quả: pipeline sống, test được.

GIAI ĐOẠN 2 — DRL_SIGNAL (QUYẾT ĐỊNH LỆNH)

Mục tiêu: chỉ học buy / sell / hold.

Việc cần làm

- DRL_Signal:

  - Env riêng

  - Reward theo hướng giá

- Model output: label

Deliverable

Input  : state

Output : label

- Execution chỉ đọc label

- Vol vẫn rule-based

👉 Đánh giá: accuracy / winrate.

GIAI ĐOẠN 3 — DRL_VOL (QUẢN LÝ % VỐN)

Mục tiêu: học bao nhiêu % vốn.

Việc cần làm

- DRL_Vol:

  - Input = state + label + exposure

  - Output = vol ∈ [0,1]

- Reward = PnL − drawdown penalty

Deliverable

Input  : state, label, position

Output : vol

- Execution ghép signal + vol

👉 Đánh giá: Sharpe / drawdown.

GIAI ĐOẠN 4 — EXECUTION (GHÉP & CHẠY)

Mục tiêu: tạo Recommand chuẩn.

Việc cần làm

- Execution:

  - gọi Signal

  - gọi Vol (nếu != hold)

- Chuẩn hoá output

Deliverable

Recommand(

timestamp=...,

timeframe=...,

label=signal,

vol=vol

)

👉 Pipeline hoàn chỉnh.

GIAI ĐOẠN 5 — RE_LEARNING (HUẤN LUYỆN LẠI)

Mục tiêu: tự phát hiện phần kém để học lại.

Việc cần làm

- Thu metrics:

  - Signal: winrate, precision

  - Vol: drawdown, volatility

- Rule quyết định retrain

Deliverable

if winrate < X → retrain DRL_Signal

if drawdown > Y → retrain DRL_Vol

👉 Không retrain cả hệ.

THỨ TỰ

1 → 4 → 2 → 4 → 3 → 4 → 5

LỖI CẦN TRÁNH NGAY TỪ ĐẦU

- Không share env giữa Signal & Vol

- Không train đồng thời

- Không để Execution chứa logic học

- Không để DRL trả về Recommand